**Перечень реализуемых инвестиционных и**

**инфраструктурных инвестиционных проектов** *(в отраслевом разрезе)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Период реализации | Инвестор | Суть проекта | Привлечение инвестиций,млн. руб. | Создание рабочих мест*,*ед. |
| общий объем по проекту | освоено*(на конец 2024 года)* | планна 2025/2026 годы | всего | создано*(на конец 2024 года)* | планна 2025/ 2026 годы |
|  | **Сельское хозяйство, охота, рыболовство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство семенного зерносушильного комплекса | 2024-2025 | **ООО «ОРИОН-1»** | Строительство семенного зерносушильного комплекса | 140 | 50 | 90 | 3 | 1 | 2 |
| 2. | Строительство механизированного тока, складов | 2024-2025 | **ИП Глава КФХ Лаврентьев В.Ю.** | Строительство механизированного тока, складов | 30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 3. | Строительство зерносклада | 2024-2025 | **ИП Раилов Х.А.** | Строительство зерносклада | 32 | 22 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 4. | Строительство механизированного тока, складов | 2024-2025 | **ООО «Слепцовское»** | Строительство механизированного тока, складов | 100 | 70 | 30 | 2 | 1 | 1 |
|  | **Химическое производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Центр малотоннажной химии | 2016-2026 | **ПАО СЭЗ им. Серго Орджоникидзе** | Завод по производству малотоннажной химии, создана линия по созданию химически осажденного мела, налаживается процесс производства металлического натрия и синтетического карбоната кальция | 948,8 | 586,4 | 362,4 | 54 | 38 | 16 |
|  | **Перерабатывающие производства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание завода под эгидой "Зеленый Проект". | 2022-2025 | **ООО «Гриндар»** | Строительство завода по переработке птичьего помета, производственная мощность - 92 тонны. | 160 | 150 | 10 | 11 | 11 | - |
|  | **Промышленное производство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство полистиролбетона | 2024-2025 | **ООО Казачья «Агрострой Компания»** | Реконструкция здания бывшего завода железо-бетонных конструкций под производство полистиролбетона | 50 | 40 | 10 | 14 | 12 | 2 |

**ОПИСАНИЕ**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ**

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Орион-1», руководитель Панкратов Александр Валерьевич, в с. Мизино-Лапшиновка реализуется проект по строительству механизированного тока с сушильным оборудованием. В настоящее время ведутся работы по возведение металлоконструкций. Закуплена сельскохозяйственная техника и оборудование, проведена реконструкция зданий. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован в 2025 году. Будет создано 3 новых рабочих места. Объем инвестиций составляет 145 млн. рублей.
2. Индивидуальный предприниматель Лаврентьев Вадим Юрьевич на станции Кологривовка в текущем году приступил к реализации проекта по модернизации мощностей хранения зерновых и зернобобовых культур, строительству механизированного тока и созданию семеноводческой станции. В хозяйстве уже начато строительство нового механизированного тока. Реализация проекта позволит не только аграриям Татищевского муниципального района, но и аграриям других районов Саратовской области приобретать по доступным ценам качественный посевной материал. Объем инвестиций составит более 40 млн. рублей. Будет создано 5 новых рабочих мест.
3. Индивидуальным предпринимателем Раиловым Хамзатом Амарбековичем в селе Курдюм в текущем году реализован проект по строительству нового механизированного тока с сушильным оборудованием стоимостью более 46 млн. рублей. Так же в текущем году ИП Раилов Х.А. приступил к строительству зерносклада общей площадью 2600 кв. метров. Объем инвестиций составит 22 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован в 1 квартале 2025 году. Будет создано 3 новых рабочих места.

4. Обществом с ограниченной ответственностью «Слепцовское» в с. Слепцовка ведется строительство весовой и 2-х зерноскладов. Создано 1 новое рабочее место. По итогам ввода в эксплуатацию весовой и одного склада, которое планируется до конца 1 квартала 2025 года, будет создано еще одно рабочее место. Объем инвестиций в 2024 году составил более 70 млн. рублей.

5. **Центр малотоннажной химии ПАО СЭЗ им.Серго Орджоникидзе** - завод по производству малотоннажной химии, на котором налаживается процесс производства металлического натрия и синтетического карбоната кальция. Основной целью проекта является создание на территории области инновационного инженерно-промышленного комплекса по изготовлению малотоннажной химии, модернизации опытно-промышленной линии (наращение мощности), наработка партии химически осажденного мела. **Реализация проекта запланирована на конец** 2027 года. **Общий объем инвестиций** - 1,1 млрд. рублей.

**Количество создаваемых рабочих мест** – 50.

6. Компания «ГринДар» в р.п.Татищево реализует проект по строительству завода по переработке и обеззараживанию куриного помета. Объем производства завода на первоначальном этапе позволит перерабатывать порядка 50 тыс. тонн куриного помета в год, а при выходе на проектные мощности эта цифра достигнет 120 тыс. тонн в год. Инженерами компании разработан замкнутый цикл переработки помета, без вредных выбросов и отходов производства. Продукция завода направлена на планомерный уход от классических минеральных удобрений. В настоящее время на заводе ведутся пусконаладочные работы. Реализация проекта запланирована на 2025 год. Создано 11 рабочих мест.

7. **ООО «Казачья Агро строй компания»** (директор Фролов Сергей Николаевич) планирует развивать территорию бывшего завода ЖБК в р.п. Татищево. В настоящее время идет реконструкция одного из зданий, бывшего промышленного комплекса под цех по производству строительного полистеролбетона мощностью 50 куб. метров в смену.