

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

18.04.2022 № 439

р.п.Татищево

О внесении изменений в постановление

администрации Татищевского муниципального района

Саратовской области от 06.07.2020 № 563

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России», на основании Устава Татищевского муниципального района Саратовской области п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Татищевского муниципального района Саратовской области от 06.07.2020 № 563 «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция централизованной системы водоотведения и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области» (с изменениями от 16.07.2021 № 660), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Татищевского муниципального района Саратовской области «Вестник Татищевского муниципального района Саратовской области» и разместить на официальном сайте Татищевского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Татищевского муниципального района Саратовской области Кехяна Е.Г.

Глава Татищевского

муниципального района П.В.Сурков

Приложение

к постановлению

администрации Татищевского

муниципального района

Саратовской области

от 18.04.2022 № 439

«Приложение

к постановлению

администрации Татищевского

муниципального района

Саратовской области

от 06.07.2020 № 563

**Муниципальная программа**

**«Реконструкция централизованной системы водоотведения и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района**

**Саратовской области»**

Татищево

2022 год

**Муниципальная программа**

**«Реконструкция централизованной системы водоотведения и**

**канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Реконструкция централизованной системы водоотведения и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области» (далее по тексту – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление индустриальной, строительной и коммунальной политики администрации Татищевского муниципального района  Саратовской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Татищевского муниципального района Саратовской области;  муниципальное унитарное предприятие «Комфортный город»  (по согласованию). |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;  реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;  улучшение экологической ситуации на территории Татищевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области. |
| Задачи муниципальной программы | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;  повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;  обеспечение более комфортных условий проживания населения Татищевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области;  повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  улучшение экологической обстановки в Татищевском муниципальном образовании Татищевского района Саратовской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Замена и реконструкция инженерной инфраструктуры на 30%;  повышение надёжности системы инфраструктуры на 50%;  повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 50%;  улучшение экологической обстановки в Татищевском муниципальном образовании Татищевского района Саратовской области на 50%; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составит  4700,1 тыс.рублей, в том числе  в **2020** году **2 406, 1**тыс. рублей в том числе:  федеральный бюджет (прогнозно) – 0,00 тыс.рублей;  областной бюджет (прогнозно) – 995,00 тыс.рублей;  местный бюджет – 1171,1тыс.рублей.  в **2021** году **1498,5** тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет (прогнозно) – 0 рублей;  областной бюджет (прогнозно) – 1000,00 рублей;  местный бюджет – 348,5 тыс. рублей;  внебюджетные средства -150,0 тыс. рублей;  В **2022** году составит **795,5** тыс. рублей в том числе:  федеральный бюджет (прогнозно) – 0 рублей;  областной бюджет (прогнозно) – 0 рублей;  местный бюджет – 795,5 тыс. рублей. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;  повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;  обеспечение более комфортных условий проживания населения Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области;  повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  улучшение экологической обстановки в Татищевском муниципальном образовании Татищевского муниципального района Саратовской области. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Одним из приоритетов национальной жилищно-коммунальной политики является создание и обеспечение комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.

В последние годы социальная сфера р.п.Татищево Татищевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области бурно развивается, так были возведены физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия», детский сад «Пирамидка», что в свою очередь увеличивает нагрузку на сектор жилищно-коммунальной хозяйства

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального сектора характеризуется неудовлетворительным качеством оказания коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;

неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе;

преобладание административных нерыночных отношений.

Высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса вызван, в первую очередь, проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в обновлении основных фондов.

Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Это стало причиной несоответствия качества предоставляемых коммунальных услуг объемам финансовых средств, выделяемых на их предоставление. Высокие инвестиционные риски, несовершенство договорных отношений и процедур тарифного регулирования препятствуют привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор.

Следствием высокого износа основных фондов в коммунальном секторе является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей. Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет сегодня 90%. Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальными потребностями.

Основной причиной несоответствия стоимости коммунальных услуг их качеству является отсутствие у коммунальных предприятий стимулов к повышению эффективности производства и снижению издержек.

Решить проблему возможно только объединением усилий областного и муниципального бюджетов с привлечением частных инвестиций и заимствований.

Применение программного подхода позволит:

повысить комфортность условий проживания населения на территории Татищевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области (далее по тексту – муниципальное образование) за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

повысить рациональное использование водных ресурсов;

улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи муниципальной программы:

инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

обеспечение более комфортных условий проживания населения;

повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

улучшение экологической обстановки.

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на реконструкцию системы водоотведения муниципального образования, являются ремонт сетей водоотведения.

Потребность муниципального образования в развитии и модернизации инженерной инфраструктуры, посредством применения механизмов государственно-частного партнёрства или посредством инвестиционных проектов, заключается в реконструкции сетей водоотведения в р.п.Татищево.

Ввиду длительного использования сетей водоотведения (более 30 лет), ведённого в эксплуатацию благоустроенного многоквартирного жилого фонда, изношенности сетей более 90%, возросшего расхода воды, требуются инвестиции в модернизацию сетей водоотведения.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,**

**сроки и этапы реализации**

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих показателей:

замена и реконструкция инженерной инфраструктуры на 30%;

повышение надёжности системы инфраструктуры на 50%;

повышения качества жилищно-коммунальных услуг на 50%;

улучшение экологической обстановки на 50%.

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на период с 2020 по 2024 годы.

**5.Обобщённая характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

**6. Финансовое обеспечение реализации**

**муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы обеспечивается за счёт средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Всего на реализацию муниципальной программы предусматривается расходовв размере 4700,1 тыс.руб., в том числе:

из средств областного бюджета 1995,0 тыс.руб. (прогнозно);

из средств местного бюджета 2315,1 тыс.руб.;

из внебюджетных источников 390,00 тыс.руб..

Финансовые средства на реализацию мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в установленном порядке. Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры управления рисками**

При реализации муниципальной программы для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые и экономические риски.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;

обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Реконструкция централизованной системы водоотведения

и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского

муниципального района

Саратовской области»

**Сведения**

**о целевых показателях муниципальной программы**

**«Реконструкция централизованной системы водоотведения и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района**

**Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы,  наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | | Год  завершения  действия  программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1 | Замена сетей водоотведения | м | 400 | 404 | 0 | 0 | 400 |
| 2 | Очистка резервуара | м3 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 3 | Замена смотровых колодцев | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Замена инженерных систем электроснабжения | п.м. | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Замена насосных установок | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Ремонт приемного резервуара | м3 | 0 | 0 | 864 |  |  |
| 7 | Экспертиза проектно-сметной документации | шт. | 0 | 0 |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Реконструкция централизованной системы водоотведения

и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского

муниципального района

Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Реконструкция централизованной системы водоотведения**

**и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования**

**Татищевскогомуниципального района Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат | Последствия не реализации ведомственной  программы и основного мероприятия |
| Начала  реализации | Окончания  реализации |
| Основное мероприятие № 1: «Водоотведение» | | | | | | |
| 1 | Замена сетей водоотведения в р.п.Татищево | Администрация Татищевского муниципального района Саратовской области  (далее по тексту – Администрация района),  МУП «Комфортный город» (по согласованию) | 2020 | 2024 | Улучшение качества предоставляемых услуг  населению по водоотведению | Ухудшение  экологической обстановки |
| 2 | Очистка резервуара | Администрация района,  МУП «Комфортный город» (по согласованию),  с привлечением подрядных организаций | 2020 | 2024 | Улучшение экологической обстановки | Ухудшение  экологической обстановки |
| 3 | Замена смотровых колодцев | Администрация района,  МУП «Комфортный город» (по согласованию), с привлечением подрядных организаций | 2020 | 2024 | Улучшение качества предоставляемых услуг населению по водоотведению | Ухудшение  экологической обстановки |
| 4 | Замена инженерных систем электроснабжения | Администрация района,  МУП «Комфортный город» (по согласованию) | 2020 | 2024 | Улучшение качества предоставляемых услуг  населению по водоотведению | Ухудшение  экологической обстановки |
| 5 | Замена насосных установок | Администрация района,  МУП «Комфортный город» (по согласованию) | 2020 | 2024 | Улучшение качества предоставляемых услуг  населению по водоотведению | Ухудшение  экологической обстановки |
| 6 | Ремонт приемного резервуара | Администрация района,  МУП «Комфортный город» (по согласованию),  с привлечением подрядных организаций | 2022 | 2024 | Улучшение экологической обстановки | Ухудшение  экологической обстановки |
| Основное мероприятие №2: «Экспертиза проектно-сметной документации» | | | | | | |
| 1 | Экспертиза проектно-сметной документации | Администрация района,  МУП «Комфортный город» (по согласованию),  с привлечением подрядных организаций | 2022 | 2024 | Улучшение качества предоставляемых услуг  населению по водоотведению | Ухудшение  экологической обстановки |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Реконструкция централизованной системы водоотведения

и канализационной насосной станции

Татищевского муниципального образования Татищевского

муниципального района

Саратовской области»

**Сведения**

**об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Реконструкция централизованной системы водоотведения и канализационной насосной станции**

**Татищевского муниципального образования Татищевского**

**муниципального района Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Объёмы финансового обеспечения  (всего)  тыс.руб. | В том числе по годам реализации  ( тыс.руб) | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Реконструкция централизованной системы водоотведенияи канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области» | Администрация Татищевского муниципального района Саратовской области (далее по тексту – Администрация района) (управление индустриальной, строительной и коммунальной политики) | Всего | 4 700,1 | 2406,1 | 1498,5 | 795,5 | - | - |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (прогнозно) | 1995,0 | 995,0 | 1000,0 | - | - | - |
| Местный бюджет | 2315,1 | 1171,1 | 348,5 | 795,5 | - | - |
| Внебюджетные  источники (прогнозно) | 390,0 | 240,0 | 150 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 «Водоотведение» | Администрация района (управление индустриальной, строительной и коммунальной политики) | Всего | **4675,1** | 2406,1 | 1498,5 | 770,5 | - | - |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (прогнозно) | 1995,0 | 995,0 | 1000,0 | - | - | - |
| Местный бюджет | 2290,1 | 1171,1 | 348,5 | 770,5 | - | - |
| Внебюджетные  источники (прогнозно) | 390,0 | 240,0 | 150 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 «экспертиза проектно-сметной документации» | Администрация района (управление индустриальной, строительной и коммунальной политики) | Всего | **25,0** | - | - | 25,0 | - | - |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - |
| Внебюджетные  источники (прогнозно) | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Реконструкция централизованной системы водоотведения

и канализационной насосной станции

Татищевского муниципального образования Татищевского

муниципального района

Саратовской области»

**План – график реализации муниципальной программы**

**«Реконструкция централизованной системы водоотведения**

**и канализационной насосной станции**

**Татищевского муниципального образования Татищевского**

**муниципального района Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срокначалареализации | Срококончанияреализации | Объём финансового обеспечения  (тыс.руб) | | Объём  финансового обеспечения (тыс.руб)  (прогнозно) | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Муниципальная программа  «Реконструкция централизованной системы водоотведения  и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского  муниципального района Саратовской области» | Администрация Татищевского муниципального района (далее по тексту – Администрация района)  (управление индустриальной, строительной и коммунальной политики) | Улучшение условий предоставления коммунальных услуг, оптимизация инженерных  сетей, обеспечение комфортного проживания  населения | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Всего | 4 700,1 | 2406,1 | 1498,5 | 795,5 | - | - |
| 1 | Замена сетей водоотведения в р.п.Татищево | Администрация  района (управление индустриальной, строительной и коммунальной политики) | Ремонт и замена системводоотведения | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Феде-раль-ный бюджет(прог-нозно) | - | - | - | - | - | - |
| Облас-тной бюджет(прог-нозно) | 1995,0 | 995,0 | 1000,0 | - | - | - |
| Мест-ный бюджет | 2290,1 | 1171,1 | 348,5 | 770,5 | - | - |
| Внебюджетные источ-ники (прог-нозно) | 390,0 | 240,0 | 150 | - | - | - |
| 2 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | Администрация  района (управление индустриальной, строительной и коммунальной политики) | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Феде-раль-ный бюджет(прог-нозно) | - | - | - | - | - | - |
| Облас-тной бюджет(прог-нозно) | - | - | - | - | - | - |
| Мест-ный бюджет | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - |
| Внебюджетные источ-ники (прог-нозно) | - | - | - | - | - | - |