

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

27.02.2025 № 240

р.п.Татищево

Об утверждении муниципальной программы

«Реконструкция централизованной системы водоотведения и

канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района

Саратовской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России», на основании Устава Татищевского муниципального района Саратовской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Реконструкция централизованной системы водоотведения и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Татищевского муниципального района Саратовской области от 06.07.2020 № 563 «Об утверждении муниципальной программы «Реконструкция централизованной системы водоотведения и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области» (с изменениями от 16.07.2021 № 660; от 18.04.2022   
№ 439; от 09.08.2023 № 918).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Татищевского муниципального района Саратовской области «Вестник Татищевского муниципального района Саратовской области» и разместить на официальном сайте Татищевского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – начальника управления индустриальной, строительной и коммунальной политики, администрации Татищевского муниципального района Саратовской области Киселева Д.А.

Глава Татищевского

муниципального района А.В.Мордвинцев

Приложение

к постановлению

администрации Татищевского

муниципального района

Саратовской области

от 27.02.2025 № 240

**Муниципальная программа**

**«Реконструкция централизованной системы водоотведения и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района**

**Саратовской области»**

Татищево

2025 год

**Муниципальная программа**

**«Реконструкция централизованной системы водоотведения и канализационной насосной станции Татищевского муниципального**

**образования Татищевского муниципального района**

**Саратовской области»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Реконструкция централизованной системы водоотведения и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области» (далее по тексту – муниципальная программа) | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы | Управление индустриальной, строительной и коммунальной политики администрации Татищевского муниципального района Саратовской области | | | | | |
| Соисполнители муниципальной  программы | Отсутствуют | | | | | |
| Участники муниципальной  программы | Администрация Татищевского муниципального района Саратовской области  Муниципальное унитарное предприятие «Комфортный город» | | | | | |
| Подпрограммы  муниципальной  программы | Отсутствуют | | | | | |
| Утверждаемые  ведомственные  целевые программы  в сфере реализации  муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;  реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;  улучшение экологической ситуации на территории Татищевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области. | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры  Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;  обеспечение более комфортных условий проживания населения Татищевского муниципального образования Татищевского района Саратовской области  Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  улучшение экологической обстановки в Татищевском муниципальном образовании Татищевского района Саратовской области | | | | | |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации муниципальной  программы | Замена и реконструкция инженерной инфраструктуры на 30%;  повышение надёжности системы инфраструктуры на 50%;  повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 50%;  улучшение экологической обстановки в Татищевском муниципальном образовании Татищевского района Саратовской области на 30% | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | 2025-2029 годы | | | | | |
| Объёмы  финансового  обеспечения муниципальной программы,  в том числе по годам | Расходы (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники | 630 000.00 | 630 000  ,00 |  |  |  |  |
| субсидия из областного бюджета | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |  |  |
| Целевые показатели  (индикаторы) муниципальной программы | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;  повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;  обеспечение более комфортных условий проживания населения Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области;  повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  улучшение экологической обстановки в Татищевском муниципальном образовании Татищевского муниципального района Саратовской области | | | | | |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Одним из приоритетов национальной жилищно-коммунальной политики является создание и обеспечение комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.

К системе водоотведения подключены: 48 многоквартирных домов (876 квартир), ГУЗ СО «Татищевская районная больница» (более 300 работников, 60 коек круглосуточного пребывания, 7 коек дневного стационара, ежедневное посещение учреждения в будни жителями всего района составляет около 380 человек), МОУ «Татищевский лицей» (89 работников и 845 учащихся), детский сад «Пирамидка» (около 100 работников, учреждение посещает 350 детей), физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия» (около 30 работников, посещаемость в день в среднем составляет около 200 человек), продовольственные магазины.

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселка.

В настоящее время коммунальная инфраструктура р.п. Татищево требует проведения серьезных мероприятий по ее реконструкции и модернизации. Изношенность объектов водоснабжения и водоотведения составляет свыше 65%. В связи с этим увеличивается аварийность в жилых многоквартирных домах, на объектах жизнеобеспечения и на объектах социальной сферы, что ставит под угрозу надежное водоотведение в соответствии с установленными санитарными нормами.

Деятельность жилищно-коммунального сектора характеризуется неудовлетворительным качеством оказания коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;

неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе;

преобладание административных нерыночных отношений.

Высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса вызван, в первую очередь, проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в обновлении основных фондов.

Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Это стало причиной несоответствия качества предоставляемых коммунальных услуг объемам финансовых средств, выделяемых на их предоставление. Высокие инвестиционные риски, несовершенство договорных отношений и процедур тарифного регулирования препятствуют привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор.

Следствием высокого износа основных фондов в коммунальном секторе является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей. Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет сегодня 65%. Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальными потребностями.

Основной причиной несоответствия стоимости коммунальных услуг их качеству является отсутствие у коммунальных предприятий стимулов к повышению эффективности производства и снижению издержек.

Решить проблему возможно только объединением усилий областного и муниципального бюджетов с привлечением частных инвестиций и заимствований.

Применение программного подхода позволит:

повысить комфортность условий проживания населения на территории Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области (далее по тексту – муниципальное образование) за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

повысить рациональное использование водных ресурсов;

улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Основные задачи муниципальной программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения.

4. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

5. Улучшение экологической обстановки.

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на реконструкцию системы водоотведения Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области, являются ремонт сетей водоотведения.

Потребность Татищевского муниципального образования в развитии и модернизации инженерной инфраструктуры, посредством применения механизмов государственно-частного партнёрства или посредством инвестиционных проектов, заключается в реконструкции сетей водоотведения в р.п.Татищево.

Ввиду длительного использования сетей водоотведения (более 30 лет), ведённого в эксплуатацию благоустроенного многоквартирного жилого фонда, изношенности сетей более 65%, возросшего расхода воды, требуются инвестиции в модернизацию сетей водоотведения.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,**

**сроки и этапы реализации**

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих показателей:

замена и реконструкция инженерной инфраструктуры на 30%;

повышение надёжности системы инфраструктуры на 50%;

повышения качества жилищно-коммунальных услуг на 50%;

улучшение экологической обстановки на 30%.

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на период с 2025 по 2029 гг.

**5.Обобщённая характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**6. Финансовое обеспечение реализации**

**муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы обеспечивается за счёт средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Всего на реализацию муниципальной программы предусматривается расходов в размере 3 300 000,00 руб., в том числе:

из средств местного бюджета 1170 000,00 .руб.

из внебюджетных источников 630 000,00 .руб.

Финансовые средства на реализацию мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в установленном порядке. Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры управления рисками**

При реализации муниципальной программы для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые и экономические риски.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;

обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Реконструкция централизованной системы водоотведения

и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского

муниципального района Саратовской области»

**Сведения**

**о целевых показателях муниципальной программы**

**«Реконструкция централизованной системы водоотведения и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского муниципального района**

**Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы,  наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | | Год  завершения  действия  программы |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1 | Замена сетей водоотведения | м | 60 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Очистка резервуара | м3 | 109 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Замена смотровых колодцев | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Ремонт и реконструкция приемного резервуара | м3 | 375 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Замена насосных установок | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Реконструкция централизованной системы водоотведения

и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского

муниципального района Саратовской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Реконструкция централизованной системы водоотведения**

**и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского**

**муниципального района Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и  Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат | Последствия не реализации ведомственной  программы и основного мероприятия |
| Начала  реализации | Окончания  реализации |
| Основное мероприятие «Водоотведение» | | | | | | |
| 1 | Замена сетей водоотведения в р.п.Татищево | Администрация Татищевского муниципального района Саратовской области (далее по тексту – Администрация района),  МУП «Комфортный город» | 2025 | 2029 | Улучшение качества предоставляемых услуг  населению по водоотведению | Ухудшение  экологической обстановки |
| 2 | Очистка резервуара | Администрация района,  МУП «Комфортный город», с привлечением подрядных организаций | 2025 | 2029 | Улучшение экологической обстановки | Ухудшение  экологической обстановки |
| 3 | Замена смотровых колодцев | Администрация  района,  МУП «Комфортный город», с привлечением подрядных организаций | 2025 | 2029 | Улучшение качества предоставляемых услуг  населению по водоотведению | Ухудшение  экологической обстановки |
| 4 | Ремонт и реконструкция приемного резервуара | Администрация  района,  МУП «Комфортный город» | 2025 | 2025 | Улучшение качества предоставляемых услуг  населению по водоотведению | Ухудшение  экологической обстановки |
| 5 | Замена насосных установок | Администрация  района,  МУП «Комфортный город» | 2025 | 2029 | Улучшение качества предоставляемых услуг  населению по водоотведению | Ухудшение  экологической обстановки |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Реконструкция централизованной системы водоотведения

и канализационной насосной станции

Татищевского муниципального образования Татищевского

муниципального района Саратовской области»

**Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Реконструкция централизованной системы водоотведения**

**и канализационной насосной станции**

**Татищевского муниципального образования Татищевского**

**муниципального района Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источники финансового  обеспечения | Объёмы  финансового  обеспечения  (всего)  тыс.руб. | В том числе по годам реализации  ( тыс.руб) | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Муниципальная программа «Реконструкция централизованной системы водоотведения  и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского  муниципального района Саратовской области» | Администрация Татищевского муниципального района Саратовской области (далее по тексту – Администрация района) (управление индустриальной, строительной и коммунальной политики) | Всего | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно) | 1500 000 ,00 | 1500 000 ,00 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные  источники (прогнозно) | 630  000,00 | 630 000,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Водоотведение» | Администрация района (управление индустриальной, строительной и коммунальной политики) | Всего | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно) | 1 500  000,00 | 1 500  000,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные  источники (прогнозно) | 630 000,00 | 630 000,00 |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Реконструкция централизованной системы водоотведения

и канализационной насосной станции

Татищевского муниципального образования Татищевского

муниципального района Саратовской области»

**План – график реализации муниципальной программы**

**«Реконструкция централизованной системы водоотведения**

**и канализационной насосной станции**

**Татищевского муниципального образования Татищевского**

**муниципального района Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срок  начала  реали-зации | Срок  окончания  реали-зации | Обьём  финансового  обеспечения  (тыс.руб) | Объём  финансового обеспечения (тысруб)  (прогнозно) | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | Муниципальная программа  «Реконструкция централизованной системы водоотведения  и канализационной насосной станции Татищевского муниципального образования Татищевского  муниципального района Саратовской области» | Администрация Татищевского муниципального района (далее по тексту – Администрация района)  (управление индустриальной, строительной и коммунальной политики) | Улучшение условий предоставления коммунальных услуг, оптимизация инженерных  сетей, обеспечение комфортного проживания  населения | 01.01.  2025 | 31.12.  2029 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и реконструкция приемного резервуара | Администрация  района (управление индустриальной, строительной и коммунальной политики) | Ремонт и замена систем  водоотведения | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1500 000 ,00 (прогнозно) |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 170 00,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 630 000.00 |  |  |  |  |